# ATL

Aggregcited TunisiaiJ Learning & Academic System — Scrum Product Backlog v2.1 — PME 202n”/202b

Kick-oïï: 05 Mar 2026 . 13:00

Soutenance: 23 Mai 2026 Mouhamed — Frontend	Tony — Backend / AI / DB Method: SCRUM . 6 Sprints . Reviows fixes

Core Architecture, Authentification & NVP Upload

CRITI ÇUE

É LEVÉE

MOYENNE

FAIBLE

Mouhamed  •  FE

Tony • BE/AI

Les deux

PRIORIT É	ASSIG N ATION

| E1 • I NF RA | Setup Backend & Base de Données US-01 | - Initialiser repo Git avec stratégie de main / dev / Teatuze/x Flow) - Configurer FastAPI Uv ico zn Pydant ic v2 dans container Docket - Configurer Postm°zeSÇL 16 + activer extension pgv ect oi - Setup A1embi c pour migrations DB versionnées et reproductibles - Configurer Redis 7 pour cache sessions et rate-limiting - Configurer Cele £y + Redis boo ken pour tâches asynchrones - Pipeline CI GitHub Actions : lint (Ruff), type-check (mypy), tests (pytest) sur chaque PR - Déployer sur Railrïay . app avec secrets via variables d'env sécurisées | CRITIquE | 3 j | Tony - BE | GET /health retourne 200 en prod migration initiale sans erreur CI verte sur PR de demo Aucun secret dans le repo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| E1 • IN F RA | Setup Frontend Mobile-First Us -02 | - Scaffolder Next . j s 14 App Router + TypeSczipt StriCt mode activé - Confgurer Tailwind CSS + shadcn/ui +designtokens ATLAS(coueurs,typographeIBM Pex) - Mettre en place ESLint + Pzettiex + pre- commit hooks - Configurer TanStack Quezy pour état serveur + Zustand pour état global auth - Déployer sur Vercel avec preview deploys automatiques par PR - Configurer Stozybook pour bibliothèque de composants UI ATLAS - Setup intercepteur Axios : auto-refresh token + redirect /login si 401 | CRITI9UE | 3 j | Mouhamed • FE | - Homepage déployée sur Vercel Storybook accessible en ligne - Lighthouse Mobile 85 0 erreur TypeScript en build |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E 2 AUTH | Inscription Étudiant + Vérification Email OTP US -03 | - Modèles DB + 0TPToken : migration Alembic, contraintes, indexes — entité OTPToken avec types distincts ( ACC0UNT_ACTIVATI0N / TEACHER_0NB0ARDING / PASSW0RD_RESET ) - POST /auth/IegisteE : validation Pydantic, hashage bczypt cost=12 , insertion atomique - Génération OTP 6 chiffres HPAC- SHA1 via — type ACC0UNT_ACT I VATION : TTL 24h, max 5 tentatives - POST /auth/veri:fy - otp : validation + marquage isActive=tzue + OTP isUsed=tzue - Intégration Resend API : envoi email HTA IL transactionnel branded ATLAS - Template email HTML : code OTP stylisé, expiration visible, lien de renvoi - Rate limiting Redis : max 3 renvois OTP / heure / IP pour éviter spam - Tests unitaires : 90%+ coverage sur les services auth (cas nominaux + cas d'erreur) | CRITIQUE | 4 j | Tony BE | Email OTP reçu en < 5 s Compte activé après bon OTP OTP expiré retourne 400 Tests pytest ? 90% coverage Aucun mot de passe en clair |

| E 2 • AUTH | Login 3WT, Refresh Token & Reset Password US -04 | - POST /auth/login : vérification credentials, 3WT Access 15 min + Refresh Token 7 j - Rotation automatique Refresh Token à chaque usage (one- time-use, blacklist Redis) - POST /auth/zeIzesh , POST /auth/logout (révocation token) - POST /auth/îorgot-password + POST /auth/zeset- password — OTP type PASShl0RD_RESET : TTL 15 min, max 3 tentatives, révocation de toutes les sessions actives au succès - Middleware FastAPI get_cuzzent_user + dépendances rôle-based pour protéger routes - Écrans Login/Register responsive : validation côté client, erreurs inline - Persistance session via http0n1y cookies sécurisés, intercepteur Axios auto-refresh - Page /activate : saisie OTP avec countdown visuel 24h restant + bouton Renvoyer - Redirection post-login intelligente selon le rôle (Student dashboard, Teacher -• espace cours) | cRITI9UE | 3 j | Les deux | Flux complet : register OTP login Refresh token fonctionne silencieusement Logout invalide le token côté serveur Reset password via OTP opérationnel Redirect correcte par rôle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| E3 • ONBOARDING | Onboarding Enseignant via Import CSV & OTP Invitation US-05 | - Modèles DB TeacheI , Establi shment , Department : schémas, relations, migrations - POST /admin/teachezs/import :parserCSV( pandas ), valideremails+domaneétablissement - Création batch comptes Teacher ( isActive=:fa1se ) + OTP type TEACHER_0NB0ARDING TTL 48h — usage unique (aucune tentative multiple, contrairement à l'OTP étudiant) - Email invitation HTML personnalisé : nom enseignant, département, lien activation direct + OTP - Rapport import retourné : N succès / M échecs / doublons détectés - Page admin /admin/teachezs/import : drop zone CSV + preview des lignes avant envoi - Page /activate/teachez : formulaire OTP + set password + complétion profil (spécialisation, modules) - Badge "Enseignant Vérifié 7" attribué et visible sur tous ses uploads | CRITI gUE | 4 j | Les deux | - CSV 20 enseignants importé sans erreur enseignant reçoit son invitation Activation OTP fonctionnelle Badge vérifié visible sur profil - Doublons détectés et rapportés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E4 UPLOAD | Upload Officiel de Cours par t'Enseignant US-06 | - Modèles Course + DocumentVezs ion : taxonomie complète (département, niveau, type, année, langue) - POST /courses/up1oad : validation type (PDF/DOCX/PPTX), taille < 50 MB, mime-type vérifié - Stockage fichier dans (compatible S3), URL signée 1h générée pour accès - Worker Celezy asynchrone : extraction texte pdlplumbe z , insertion DocumentVe rs ion - Détection doublons par SHA -256 du fichier avant insertion en BDD - Composant upload react -dzopzone : drag-and-d rop, barre de progression, feedback erreur inline - Formulaire métadonnées : filière, niveau, type de ressource, année académique, langue du cours - Page "Mes Cours" enseignant : liste uploads avec statut pipeline et bouton Nouvelle version | CRITI9UE | 4 j | Les deux | PDF visible dans MinIO après upload Métadonnées sauvées en BDD Doublon bloqué avec message clair Progression UI visible jusqu'au succès Cours listé dans "Mes Cours" |
| •21 j estimés 6 User Stozies Review : 2t Mar 2026 Livrable - Flux complet Re#ister OTP » Login Upload cours fonctionnel en prod |  |  |  |  |  |  |

OCR Pipeline, Recherche Sémantique & Gestion des Contributions

2 Ï Nau + Ò4 Avr  2Ò2ó

Sprint Goal — fin étudiant aufhentiÿé peut rechercher n'imporfe quel cours par quesf‹on naturelle et obtenir des résultats sêmantiquement pertinenfs. £’admin peut modèrer les contributions après passam°e dans le pipeline OCP

automatique.

| E 5 - OCR | Pipeline OCR Multilingue (FR + AR) US - ô7 | - Intégrer Paddl e0CR (arabe imprimé et manuscrit) + pdIp1umber (PDF texte - Worker Celery déclenché après chaque upload : OCR - nettoyage texte -• stockage oczText - Détection automatique langue avec langdetect , stocké dans DocumentVersion - Score qualité scan : algorithme détection de flou (Laplacian variance), alerte si score < seuil - Détection doublons sémantiques : simHash sur texte extrait (évite les re-scans identiques) - Tests sur corpus de 10 scans représentatifs : arabe, français, mixte, dégradé | CRITIQUE | 5 § | Tony • BE | OCR arabe précision 85% OCR français précision 1 95% Score qualité calculé et stocké Doublon sémantique détecté Worker non bloquant pour l'API |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| E 5 • OCR | Génération d'Embeddings Vectoriels & Auto-Tagging US - Ô8 | - Intégrer sentence-transIormers/paraphzase- multilingual-mpnet-base-v2 (FR/AR/EN) - Chunking texte OCR : fenêtre glissante 512 tokens, chevauchement 50 tokens ( LangChain te xt_sp1itter ) - Génération vecteurs par chunk, batch GPU si disponible, CPU sinon - Insertion embeddings dans pgvector {rôle : index de recherche sémantique — embeddings niveau document pour toute la plateforme, mis à jour asynchronement à l'upload, supporte la fusion RRF) - Créer index dans pgvector pour requêtes ANN performantes - ChzomaDB provisionné séparément : réservé exclusivement au pipeline RAG Chat (chunks fins 512- token par session, indexé à la demande à l'ouverture d'un document, filtré par documentVezs ion Id ) - Auto-tagging KeyBERT : 5 mots-clés extraits et stockés sur Couzse. tags - Benchmark : 100 pages indexées en < 90 secondes | CRITI9UE | 4 j | Tony • BE | Embeddings document-level stockés dans pgvector (index de recherche) ChromaDB opérationnel, chunks session RAG isolés par documentVersionId Index HNSW créé 100 pages indexées en < 90 s Tags KeyBERT visibles sur le cours Requête voisins < 100 ms |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E6 • SEARCH | Noteur de Recherche Hybride (Sémantique + Full-Text) US-09 | - Installer Mei1iseaEch : indexer ocrText teache£_name - Endpoint GET /seazch?q=&Ii1:îeze=&niveau=&annee= : fusionner MeiliSearch (full-text) + pgvector (sémantique) via RRF (Reciprocal Rank Fusion) - Correction orthographique intégrée MeiliSearch pour FR et AR - Filtres facettés : département, niveau, type ressource, année, langue, officiel/contributeur - Extraction snippet pertinent (highlight) du chunk le plus proche dans les résultats - Priorité d'affichage : cours officiel enseignant vérifié > score qualité communautaire > date - Tests d'intégration : 20 requêtes représentatives, vérification pertinence top-3 résultats | CRITIQUE | 4 j | Tony • BE | "tri rapide complexité" retourne cours algo Filtres combinables et fonctionnels Temps réponse < 200 ms Cours officiel en premier rang Fautes d'orthographe corrigées |

| E 6 • SEARCH | Interface Recherche Intelligente & Aperşu Document US -1õ | - Barre recherche globale avec autocomplete temps réel (debounce 300 ms, TanStac k guery ) - Cards résultats : titre, enseignant, badge officiel, score qualité, snippet surligné, tags - Panneau filtres lateral : checkboxes filière/niveau/type + slider année académique - Page aperçu document : visionneuse PDF zeact - pdf intégrée (prévisualisation sans télécharger) - Skeleton loaders animés pendant les requêtes de recherche - URL persistante : partager une recherche filtrée via lien (state dans l'URL) - Section "Années précédentes" : accordéon archives dans les résultats de recherche | É LEVÉE | 4 j | Mouhamed . FE | Autocomplete < 300 ms visible Aperçu PDF sans télécharger - Filtres dans l'URL, partageables Skeleton affiché pendant chargement Responsive mobile validé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E7 • CONTR I BUTION | Flux Contribution Étudiant + Approbation Admin US-11 | - Modèle Contribution : statuts PENDING / APPROVED / REJECTED / REVISION_REgUESTED — champ zejectionReason obligatoire sur statut REJECTED - POST /contxibut ions : upload fichier + métadonnées, déclenchement pipeline OCR asynchrone - Workflow approbation : /admin/contributions/(id} —surAPPROVED: crédité ; sur REJECTED : raison obligatoire, aucun XP déduit, étudiant notifié avec raison et autorisation de resoumettre une version améliorée - Statut REJECTED : DocumentVezs ion archivée en soft- delete (non supprimée définitivement, récupérable) - Attribution +5õ XP sur approbation uniquement : table xp_tzansactions loggée - Formulaire contribution frontend : sélection cours cible + upload + preview avant envoi - Panel admin "Nlodération" : liste contributions avec score qualité OCR, boutons Approuver / Rejeter (champ raison requis) / Demander révision - Notifications in-app + email lors de tout changement de statut de contribution | ÉLEVÉE | 4 j | Les deux | - Flux contribution -• approbation complet XP crédité après approbation Admin notifié nouvelle contribution Document approuvé indexé et cherchable Étudiant notifié du résultat |

| E 4 • UP L OAD | Versioning de Cours & Archives Années Précédentes US -12 | - Incrémentation automatique vezsionNumbez sur chaque nouvel upload d'un même cours - GET /couzses/{id}/versions : historique complet avec dates, uploader et taille - Badge "Nouveau" sur versions uploadées dans les 14 derniers jours - UI "Historique des versions™ : timeline verticale avec diff de métadonnées entre versions - Section "Archives™ : accordéon années précédentes collapsé par défaut dans la page cours | MOYENNE | 2 j | Les deux | V2 uploadée sans supprimer V1 Timeline versions affichée - Badge "Nouveau" < 14 j visible Archives filtrables par année |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 j est imés 6 User Stozies Review : Ô4 Avz 2ô26 Livrable — Recherche sémantique + P1pe1ine OCR + Modération cont zibutions opézat1onnels |  |  |  |  |  |  |

Suite IA — RAG Chat, Flashcards SM-2, guiz & Résumés

| E8 | - | RAG | Pipeline RAG Complet — Backend US -13 | - Configurer LLM local Nlistral 7B via 011anna (fallback . Gzoq API pour rapidité) - Pipeline LangChain : embed query -• ChzomaDB top-5 chunks (session-scoped, filtré par documentVe zs ion Id ) - construction prompt contextualisé - Prompt système : "Tu es un assistant académique ATLAS. Réponds dans la langue du cours. Cite toujours la page source entre [Page X]." - EndpointSSE POST /zag/sessions/(id}/messages : steamingréponsetokenpartoken - Persistance historique conversation : table Message (role, content, sourcePage, timestamp) - Anti-hallucination : si cosine similarity < 0.70 sur tous les chunks, répondre "Information non trouvée dans ce cours." - Limits : 50 messages/session, 3 sessions actives simultanées/étudiant (Redis counter) - Tests : 15 questions type examen, vérifier source page citée correcte dans 90%+ des cas | CRITIQUE | 5 | j | Tony | - BE | Réponse streamée token par token Page source citée dans chaque réponse 0 hallucination sur 15 questions test Historique persisté après refresh Premier token en < 2 s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| E8 • RAG | Interface Chat RAG avec PDF Synchronisé US -14 | - Layout split-screen : chat à gauche, visionneuse à droite - Streaming SSE affiché caractère par caractère avec curseur clignotant animé (CSS) - Chip cliquable "Source : Page 47" scroll automatique vers la page dans le viewer - Surlignage dynamique du chunk source dans le PDF viewer ( zeact - pdf highlight API) - Historique messages scrollable : bulles USER (droite) / ASSISTANT (gauche) avec timestamps - Bouton "Nouvelle Session" + sélecteur "Choisir un autre cours" (modal search) - Indicateur "L'IA réfléchit..." avec animation points pendant la génération - lobile : layout colonne unique, PDF accessible via onglet, chat en premier plan | CItITI9UE | 4 j | Mouhamed . FE | Streaming visible dans le chat Clic source PDF scroll page correcte Chunk surligné dans le PDF Fonctionnel sur mobile 4G - Split-screen responsive validé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E9 • F LASHCARDS | Génération IA de Flashcards + | Prompt engineering : extraire paires Ç/A 3S0N structuré depuis ocrText ( output_pazsez Pydantic) - Niveaux auto-détectés : EASY (définition), MEDIUM (application), HARD (analyse critique) - POST /t1ashcazds/gene:rate : génération async Celery, webhook statut - Modèles F1ashcazdDec k + Flashcard persistés en BDD - A1gorithmeSM-2 :catcuter nextReviewAt + intezval + easeFactor après chaque notation - PATCH /I1ashcards/ id}/zev:lew : endpoint notation (Again / Hard / Good / Easy à la Anki) - Partage deck : lien public unique, importable par tout étudiant de même filière | CRITIQUE | 4 j | Tony • BE | 30 générées en < 60 s |
|  | Algorithme SI'4-2 |  |  |  |  | (50 |
|  | US -15 |  |  |  |  | 3 niveaux de difficulté distincts |
|  |  |  |  |  |  | SM-2 recalcule nextReviewAt |
|  |  |  |  |  |  | correctement |
|  |  |  |  |  |  | Lien de partage fonctionnel |
|  |  |  |  |  |  | 3SON valide sur 100% des |
|  |  |  |  |  |  | générations |

| E9 • F LASHCARDS | Interface Révision Flashcards avec Animations 3D US-16 | - Composant FlipCard : animation CSS 3D perspective + zotateY au clic, 60fps garanti - Mode révision standard : séquence cartes, boutons Again / Hard / Good / Easy avec couleurs distinctes - Mode "Sprint 5 min" : 10 cartes dues, countdown timer visible, auto-soumission à 00:00 - Barre progression deck : X/N cartes maîtrisées avec animation fill vert à l'avancement - Vue "Mes Decks" : liste avec % maîtrise, badge "À réviser aujourd'hui" si cartes dues - Swipe gestures mobile : swipe droite = Good, gauche = Again ( zeact - swipeable ) - Notification push : rappel révision quand cartes dues (Service Worker PWA) | É LEVÉE | 3 j | Mouhamed • FE | - Flip 3D fluide à 60fps SM-2 met à jour la date visible - Swipe fonctionne sur mobile Sprint 5 min chronomètre correctement - % maîtrise affiché juste |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E1Ô • g UIZ | Génération IA de gCM & Mode Simulation Examen US-17 | - Prompt pour générer gCM 3SON : C{quest ion , options : ËA, B , C , DJ , cozzect , explanation , sourcePage} J - Types : gCM, Vrai/Faux, Texte à trous (placeholder Correspondance - Modèles guiz Session + guest ion persistés, endpoint POST /quiz/generate - POST /quiz/{id}/submit : correction automatique, score, feedback IA par question ratée - Feedback : "Tu as confondu X avec Y. Voici le passage source : [chunk + page]" - Mode Simulation : timer configurable 30/60/90 min, auto- soumission à l'expiration - Historique quiz : graphique évolution score sur 30 derniers jours ( Recharts LineChaxt ) | ÉLEVÉE | 4 j | Tony • BE | 20 questions valides générées (sans ambiguïté) Score calculé correctement Feedback avec source page fourni Timer soumet automatiquement à 00:00 Graphique historique affiché |

| E11 R ÉSUMÉS | Résumés Structurés & Nind Map Interactive - 8 | - POST /summazies/genezate : 3 formats — Exécutif (5 bullets), Structuré (plan hiérarchique), Comparatif (diff 2 versions) - Génération multilingue : résumé en arabe si cours en français (param tazget_1ang ) - Mind leap : prompt LLM -• 3SON {nodes , edges} valide pour React Flow - POST /mindmaps/genezate + stockage 3SON persisté en BDD ( MindMap ) - Export résumé en PDF (WeasyPrint) + bouton "Copier en Markdown" - Visionneuse Mind Map interactive : zoom/pan, clic nœud - extrait source du cours - Export Mind Map SVG/PNG haute résolution | É LEVÉE | 4 j | Les deux | Résumé 5 bullets en < 15 s Résumé arabe lisible si cours FR - kind Cap interactive, zoom fonctionnel Export SVG téléchargeable Export PDF résumé valide et propre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -24 j est imés 6 User Stozies Review : 18 Avz 2ô26 Livrable — Suite IA complète : RAG + F1ashcazds SM -2 + gulz + Résumés + Nind Haps opézat lonnels |  |  |  |  |  |  |

Communauté, Gamification & Dashboards Personnalisés

| CRUD complet : | POST/GET/PATCH /DELETE |  |
| --- | --- | --- |
| /Iozums/ posts | et | / posts/ (id}/zeplies |

| E12 • FORUN | Forum Académique Structuré par Cours US-19 | - Modèles ForumPost + : types QUESTION / DISCUSSION / RESOURCE REÇiUEST / ANNOUNCEMENT - Système de vote : POST /posts/{id}/vote (up/down), dédupliqué par utilisateur (unique constraint) - Tri Wilson confidence interval : score anti-manipulation votes (meilleur que tri par votes bruts) - Épinglage réponse officielle enseignant : /zep1ies/{id}/pin (scope : teacher du cours uniquement) - Modération IA automatique : Pezspect ive API pour détecter contenu toxique -• flag auto - Signalement manuel : POST /zepozts (spam, triche, inapproprié) - WebSocket temps réel : nouveaux posts/replies apparaissent dans le fil sans refresh | É LEVÉE | 4 j | Tony • BE | Post et reply créés et affichés Vote dédupliqué par utilisateur Reply officielle épinglée visible Nouveau reply en live (WebSocket) - Contenu toxique flaggé automatiquement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E 12 • FORUM | Interface Forum + Annotations Collaboratives PDF US -20 | - Page forum par cours : fil posts triés par score Wilson, filtre "Non résolus uniquement" - Éditeur TipTap (WYSIWYG): markdown, blocs code avec coloration syntaxique, LaTeX via - Badge visuel "Réponse officielle 7" : fond coloré distinct, icône enseignant vérifié - Annotations inline PDF : clic sur texte du viewer —• popup création annotation publique/privée - Sidebar annotations d'un document : liste scrollable avec numéro de page, auteur, date - Indicateur temps réel "N personnes lisent ce cours" (presence WebSocket) | ÉLEVÉE | 3 j | Nouhaned • FE | Forum affiche posts par score Wilson - TipTap avec LaTeX et code fonctionne Annotation PDF visible par d'autres Indicateur présence temps réel affiché |

| E13 • GANIFICATION | Système XP, Badges & Profil de Réputation US-21 | - Tables xp_tEansact ions + user_badges : log immuable de toutes les actions XP - Règles XP : +50 contribution approuvée, +10 réponse votée positivement, +5 deck partagé, +100 quiz 100%, +25 annotation utile - Niveaux : NEWCOMER (0—499) —• CONTRIBUTOR (500— 1999) -• EXPERT (2000—4999) -• MENTOR (5000+) - Attribution badges via Celery : vérification périodique des conditions - Page profil public : avatar, niveau, badges, stats (contributions, XP total, quiz passés) - Leaderboard filière : top 10, option anonymisation volontaire (RGPD-friendly) - Animation canvas - con:fett i + toast "Nouveau Badge !" Iors de chaque récompense | MOYENNE | 3 j | Les deux | - XP crédité après chaque action Niveau recalculé instantanément Badge attribué automatiquement Confetti visible à la récompense - top 10 affiché |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E14 . DASHBOARD | Dashboard Étudiant Personnalisé US-22 | - Endpoint GET /students/me/dashboard : fil actualité + révisions dues + progression agrégée - Fil d'actualité : nouveaux cours de sa filière + réponses à ses posts (triés par date) - Widget "Révisions dues aujourd'hui" : nombre de flashcards SSI-2 à revoir (badge rouge si > 0) - Widget "l'4a Progression" : % chapitres étudiés, score moyen quiz 30 derniers jours ( Rechazt s ) - CTA "Commencer à réviser™ —• redirect deck de flashcards dues directement - Calendrier examens exportable compatible Google Calendar et iCal - Historique complet : documents consultés, téléchargés, annotés avec timestamps | ÉLEVÉE | 3 j | Les deux | Fil actualité dynamique par filière Badge révisions dues affiché Export .ics importable dans Google Calendar Historique consulté renseigné Dashboard chargé en < 1 s |

| E14 • DASHBOARD | Analytics Enseignant & Dashboard Admin US -23 | - Agrégation analytics enseignant via mater ia1 ized PostgreSgL : vues, téléchargements, questions forum par cours - Heatmap temporelle : vues par heure sur 30 jours ( Rechazts heatmap) - Insight IA automatique : "Ce chapitre génère 80% des questions — vos étudiants ont du mal avec X" - Dashboard Admin global : î1AU, uploads ce mois, contributions en attente, signalements actifs - Export rapport PDF mensuel admin via WeasyPrint - Tous graphiques responsives et accessibles (aria-labels, WCAG 2.1) | MOYENNE | 3 j | Les deux | Vues et téléchargements par cours affichés Heatmap rendu correctement Insight IA affiché si données 1 10 posts Export PDF admin téléchargeable WCAG 2.1 conformes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| •î6 j estimés 5 User Stozies Review : 02 Mai 2026 Livrable - Forum live + Gamiïication XP + Dashboards complets + Analytics Enseignant opérationnels |  |  |  |  |  |  |

gA, Sécurité, Performance PWA & Préparation Soutenance PFE

02 Mai	î6 Mai 2026

Sprint Pool — Lo plateforme est production-ready et demo -proof : aucun crash sur les flux critiques, Li•hthouse Mobile > 90, fesfs de charge validés (500 utilisateurs), sècuritè auditée, et le rapport PFE + la présentation de

soutenance sont finolisès.

| EŒ5 . SÉCURITÉ | Hardening Sécurité & Anti- Prompt Injection US-24 | - Audit OWASP Top 10 : SÇiL injection (parameterized queries), XSS (CSP headers), CSRF (tokens validés) - Anti-prompt injection RAG : sanitizer sur inputs LLM, détection patterns ("IGNORE PREVIOUS™, "jailbreak") - Rate limiting strict : /auth/login (5 req/min/IP), /zag/messages (20 req/h/user), / sealch (60 req/min/user) - Scan antivirus fichiers uploadés : ClamAv intégré dans pipeline Celery avant stockage MinI0 - Headers HTTP sécurité : HSTS, X-Frame-Options, Referrer-Policy, Permissions-Policy via middleware FastAPI - Audit RBAC complet : test que chaque rôle est strictement limité à ses ressources autorisées - Chiffrement MinIO : bucket policy + server-side encryption at rest activée | CRITI QUE | 4 j | Tony • BE | - 0 vulnérabilité OWASP Top 10 Prompt injection bloquée (10 tests) Rate limiting actif sur endpoints critiques intégré et testé Note A sur securityheaders.com |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E16 • PERF ORHANCE | Tests de Charge & Optimisation API & BDD US-25 | - Tests de charge Locust : 500 utilisateurs concurrents sur /search, /rag/messages, /upload - Optimisation requêtes DB : EXPLAIN ANALYZE sur 10 queries fréquentes, ajout index manquants - Caching Redis : résultats search (TTL 5 min), métadonnées cours (TTL 1h), profil utilisateur (TTL 30 min) - Pagination cursor-based sur toutes les listes (> 100 items) : évite les OFFSET coûteux - Gzip compression sur toutes réponses API › 1 KB - Optimisation Celery : workers auto-scale, retry policies exponential backoff - Rapport benchmark avant/après : documenter gains de performance | CRITI gUE | 3 j | Tony • BE | p99 < 500 ms sur /search (500 users) Aucune query DB > 100 ms (EXPLAIN) Cache hit rate > 60% steady state Rapport Locust HTNîL archivé |

| E17 • PNA | Progressive Web App & Optimisation Nobile US -26 | - Configurer next - pwa : Service Worker pour cache offline des cours téléchargés - Manifest manifest . j son : icônes toutes tailles, di sp1ay : standalone - Stratégie cache offline : Network-first pour API, Cache- first pour PDF téléchargés - Notifications push Web : Fizebase FCM pour rappels révision (Service Worker + permission UI) - Optimisation images : next/image WebP auto, lazy loading, placeholder blur - Code splitting agressif : Ünext/bundle -analyzez , lazy imports composants lourds (react-pdf, React Flow) - Cible Lighthouse Mobile : Performance 90, Accessibility > 95, Best Practices 95, SEO * 90 | éLEVÉE | 3 j | Mouhamed . FE | Installable comme app mobile Cours accessibles hors-ligne après téléchargement Notification push révision reçue Lighthouse Mobile Performance * 90 - LCP < 2.5 s sur 4G simulé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E18 - QA | Tests End-to-End & User Acceptance Testing (uAT) US -27 | - Écrire 15 scénarios E2E Playwzight : register+OTP, login, upload cours, search, RAG chat, flashcard review, quiz, forum post - UAT avec 5 étudiants réels FSS : protocole structuré, collecte feedback formulaire Tally . so - Correction bugs P0 (bloquants) et P1 (majeurs) identifiés lors de l'UAT - Tests de régression : re-run suite Playwright complète après corrections - Compatibilité navigateurs : Chrome, Firefox, Safari, Edge + Chrome Android - Audit accessibilité axe - coze sur pages principales (WCAG 2.1 AA) - Changelog des bugs corrigés documenté en Markdown | CRITIÇ}UE |  | Les deux | 15 tests Playwright verts en CI UAT complété z 5 participants 0 bug P0 ouvert axe-core 95% WCAG 2.1 AA Validé sur 5 navigateurs cibles |
| •15 j est imés 4 User Stozies Rev1ew : 16 Na1 2ô26 Livrable — Platelozme pzoduct1on - zeady, sécurisée , opt1misée , testée — pzête pour 1a soutenance |  |  |  |  |  |  |

Documentation Finale, Rapport PFE & Préparation Soutenance

î6 Mai	23 Mai 2026

Sprint Pool — Livrer le rapport PFE[inol (LoTeX), lo présentation de soutenance, lo vidèo de dèmo ef e//ectuer le code freeze + déploiement sto•inp, finol. À lo soutenance, lo dèmo live est stable, le rapport remis ou jury, et les

questions techniques an//c/pees.

| DEF - ô1 • RAPPORT | Rapport PFE Final (LaTeX) US-29 | - Rédaction finale rapport PFE LaTeX : Introduction, État de l'art, Conception UML, Réalisation, Tests, Conclusion - Diagrammes UML finaux exportés haute résolution : Use Case, Classe, 4 Séquences - Captures d'écran haute résolution + GIFs animés de toutes les fonctionnalités IA - Revue superviseur : session de feedback + incorporation des corrections - Remise rapport au format requis par la FSS avant la soutenance | CRITIQUE | 3 j | Les deux | Rapport remis au format requis FSS UNîL haute résolution inclus Corrections superviseur incorporées PDF compilé sans erreur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEF - Ô2 • SLI DES | Présentation Soutenance & Démo Live US-30 | - Slides soutenance (LaTeX Beamer ou PowerPoint): problématique solution architecture démo résultats perspectives - Script démo live 15 min avec données de seed réalistes (vrais cours FSS Informatique) - Répétition générale : timing 15 min présentation + 10 min Çi&R jury, réponses questions techniques préparées - README repo complet : setup local en < 10 min, variables d'environnement documentées, architecture diagram | CRITIÇUE | 2 j | Les deux | Slides finalisées et chronométrées Démo live stable sur données seed README : setup < 10 min validé Répétition générale effectuée |
| DEF - 03 • DEPLOY | Code Freeze & Déploiement Staging Final US-31 | - Code freeze : gel de la branche aucun merge après le 20 Mai 2026 - Déploiement staging final : vérification de tous les flux critiques sur l'environnement de démo - Données de seed chargées et validées pour la démo - Backup base de données staging avant la soutenance | cRl TIÇUE | 1 J | Tony • BE | Staging stable 24h avant soutenance Tous flux critiques validés en démo - Backup DB effectué Aucun merge post code-freeze |
| 6 j estimés 3 Usez Stories Soutenance : 23 Mai 2026 Livrable linal - Rapport PFE remis + Démo live + Présentation soutenance chronométrée |  |  |  |  |  |  |